# 41951 Análise de Sistemas - 2024/25 [ASis25]

# Lab 08 - gestão ágil de projetos

Mar 31, 2025 | Este laboratório foca o papel das histórias de utilizadores (user stories) na gestão ágil de projetos e boas práticas para as escrever e acompanhar.

## Percurso de aprendizagem

Em grupo.

### O que é uma user story?

Atualmente, a generalidade dos projetos de desenvolvimento de software são geridos com práticas ditas “ágeis”, que procuram favorecer uma cultura de comunicação e flexibilidade, corresponsabilizando os membros da equipa na gestão e acompanhamento do projeto.

A organização das atividades com o framework Scrum, ou a visualização de trabalho em quadros Kanban, são exemplos de técnicas de gestão ágil de projetos, populares nos projetos de desenvolvimento de software.

Em ambos os casos, a “unidade de planeamento” (e de distribuição de trabalho) é  a user story.

- Procure, na documentação do produto JIRA, informação sobre os conceitos de Epic e User Story. Defina estes termos por palavras suas.

- Exemplifique esses conceitos,  considerando, para isso, a área de aplicação de um portal para encomenda de comida. Pode estudar este exemplo, na área das ofertas de emprego.

### Uma checklist para INVESTir

Para a gestão dos projetos ser eficaz, é importante que a granularidade atribuída às stories seja comparável e adequada. Na gestão ágil, o acrónimo INVEST (ver tabela) traduz uma checklist com propriedades que uma user story deve apresentar.

| Critério | Significado | Exemplo/notas |
| --- | --- | --- |
| Independente | A história pode ser desenvolvida e testada de forma independente | “Como utilizador, posso redefinir a minha palavra-passe sem afetar outras funcionalidades.” |
| Negociável | A história capta a intenção, não um contrato fixo. Devem permanecer flexíveis para acomodar o refinamento colaborativo. | Evite especificações demasiado pormenorizadas que impeçam a colaboração. |
| Útil (Valuable) | A história fornece valor ao utilizador final (contribui com um incremento útil). | “Como cliente, quero ver ofertas personalizadas.” |
| Pode-se estimar (Estimable) | Uma história bem definida permite à equipa avaliar o esforço necessário para a implementação com uma precisão razoável. | A história não pode ser grande ou vaga que não possa ser dimensionada em pontos. |
| Pequena (Small) | A história é dimensionada para caber num sprint e não requer mais que até alguns dias. | O “processo de check-out” pode ser dividido em partes mais pequenas. Uma listagem com filtros pode ser dividida por tipos de filtros, com ou sem paginação,... |
| Testável | Uma história deve ser verificável através de critérios claros que permitam confirmar que cumpre os requisitos pretendidos | Os critérios de aceitação ou testes confirmam se a história está concluída. |

- Tendo presente a checklist INVEST, aponte “contra-exemplos” para cada uma das boas práticas, isto é, possíveis formulações de histórias que contradizem a orientação. A tabela tem um exemplo feito para o N(egotiable).

| Critério | Contra-exemplo e justificação |
| --- | --- |
| Independente | <completar> |
| Negociável | “O candidato carrega o currículo em formato PDF, selecionando o botão verde Submit”. Problema: não está focada na intenção da interação e compromete-se com escolhas específicas da interface. |
| Útil (Valuable) | <completar> |
| Pode-se estimar (Estimable) | <completar> |
| Pequena (Small) | <completar> |
| Testável | <completar> |

### Escrever histórias… de utilização

Em grupo, escolha um destes casos de estudo:

- uma aplicação de encomenda de comida, com Cliente (Navega por restaurantes, faz encomendas, efectua pagamentos, acompanhar as entregas), Gerente de restaurante (atualiza o menu, define preços, acompanha as encomendas recebidas, marca as encomendas como preparadas), Entregador/estafeta (recebe notificações de encomendas, actualiza o estado das encomendas durante o percurso de entrega).

- uma aplicação de videoconferência para trabalho colaborativo (e.g.: Zoom, Teams, Jitsi,...), com Oganizadores (agendar reuniões ou seminários,  gerir a reunião, atribuir papéis aos participantes,...), Speakers (apresenat conteúdos, controlar Q&A,...), Participantes (juntar-se à reunião, interagir no chat, colocar questões,...)

- Identifique, pelo menos, 2 épicos e 6 stories.  Utilize um template para a descrição da user story (ver seção “User story template and examples”, no final desta página no site da Atalassian)

### Ambiente de gestão ágil do projeto

Vamos usar uma ferramenta para a gestão do projeto considerado, adotando as práticas da gestão ágil baseada em user stories, iterações e quadros (visuais). Assuma que o grupo é uma equipa de desenvolvimento de um projeto de software a preparar a implementação do exemplo da Atividade anterior.

Para isso, vamos utilizar o Atlassian JIRA  para criar o ambiente de gestão colaborativa do projeto.

Percurso sugerido para criar o ambiente no JIRA:

- Primeiro, é preciso criar um “site” de equipa no JIRA: uma pessoa do grupo, inscreve-se no Jira (sign-up) e avança para o passo “Create a site”. Sugestão: use um nome baseado na identificação do grupo, e.g., asis909ua.

- Completar os passos do wizard:

- “What kind of work do you do?” → Software development

- “How does your team plan to use Jira?” → Work in Scrum

- É criado um projeto automaticamente no site indicado antes. O nome deste projeto pode basear-se no grupo e lab, e.g.: “g909lab08”

- A partir da vista inicial do Jira, escolha a opção “Teams > Invite people to Jira” para adicionar os restantes colegas de grupo, que devem fazer um registo no Jira.

Utilize agora o ambiente de gestão de projeto  do Jira e, pelo menos, experimente:

- Backlog: criar novas histórias de utilizadores no backlog geral, conforme identificadas na Atividade 3. Note o botão “Create” no topo da página.

- Sprints: configurar duração indicativa e iniciar um sprint (=iteração); arrastar histórias do backlog geral para o backlog do sprint.

- Subtarefas: a título de exemplo, divida as histórias de utilizadores em subtarefas mais pequenas (e.g.: design da user interface, atualização do modelo de dados da BD,...).

### Acompanhamento colaborativo

Continue o exercício anterior e complete a informação das users stories do projeto “lab08”, para incluir:

- Estime uma pontuação para as suas user stories.

- Defina critérios de aceitação, com base em exemplos concretos, para estabelecer as condições em que cada história pode ser dada como completa. Adopte o padrão GWT (Given-When-Then) para construir exemplos de cenários concretos.

- Experimente a atribuição de itens de trabalho (a membros da equipa).

- Arranque algumas dessas stories (devem estar na iteração atual) e verifique a atualização dos quadros (vista Board).

- Simule que já completou um par de  user stories. Verifique a evolução do “burn up chart” (ative os relatório nos settings do projeto).

## Explicador

Casos de utilização vs Stories vs Épicos

Os Casos de utilização são normalmente mais formais, descrevendo na totalidade os caminhos de interação entre os utilizadores e um sistema (incluindo fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições). Abrangem todas as maneiras como uma interação pode decorrer. São principalmente desenvovlidos em etapas de Análise.

As histórias de utilizador (user stories), pelo contrário, são mais concisas, centrando-se num único objetivo na perspetiva de um utilizador (“Como utilizador, quero...”). Definem o âmbito do que precisa de ser construído em linguagem simples, em vez de mapear todos os caminhos possíveis.

Um épico é um corpo de trabalho significativo que representa um tema/milestone funcional do produto que, normalmente, se estende por vários sprints e requer um esforço significativo para ser entregue ao promotor.

Tipicamente, do mais abrangente para o mais particular, teremos: épico > caso de utilização > história.

## Como aplicar os temas desde lab no projeto?

No site já criado no Jira (neste Lab), crie um novo projeto, baseado no template SCRUM, correspondente ao projeto do grupo (pode dar-lhe o nome baseado no produto que vai ser desenvolvido).

A partir de agora, todo o trabalho de desenvolvimento do projeto deve ser planeado no JIRA.

No registo de itens de trabalho, notar a distinção entre “tasks” e “stories”. As stories correspondem a funcionalidade observável no produto pelo utilizador final e, portanto, só se aplicam quando estamos a construir incrementos para o software. Trabalho como “preparar o modelo de casos de uso” não é uma story, é uma task (para o Jira).